Приложение 1

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Физкультурно – оздоровительный комплекс  с бассейном в г.Сосногорске

наименование инвестиционного проекта

| 1. Заказчик и инвестор проекта (при наличии) - полное наименование организации (с указанием страны иностранного инвестора); - почтовый адрес; - Ф.И.О. руководителя, должность; - контактные данные (тел., факс, e-mail). | Государственное казенное учреждение Республики Коми “Служба единого заказчика Республики Коми” 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 78 Руководитель Некрасов Андрей Викторович 8- (8212)-286-010 доб.300 investstroy@minstroy.rkomi.ru |
| --- | --- |
| 2. Курирующая организация - полное наименование организации; - почтовый адрес; - Ф.И.О. руководителя, должность; - контактные данные (тел., факс, e-mail). | Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми 167010 г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 8 Министр- Крикуненко Андрей 8-(8212)-301-529 minarh@minstroy.rkomi.ru |
| 3. Краткое описание проекта (цель, задачи, основные этапы реализации, ожидаемый результат от реализации проекта) | 1.Обеспечение населения возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом. 2. Формирование условий для эффективной работы физкультурно - спортивных учреждений и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта. Общая площадь здания – 2312,1 кв.м. Пропускная способность плавательного бассейна – 40 чел/смену; размеры чаши бассейна – 25х8,5 м Пропускная способность тренажерного зала-18 чел/смену; Количество зрительских мест - 60 |
| 4. Муниципальное образование, на территории которого реализуется и (или) планируется проект | МО ГО «Сосногорск»» |
| 5. Вид экономической деятельности, в рамках которой реализуется проект (ОКВЭД) | 93.11 |
| 6. Характер проекта (новое строительство; модернизация; техническое перевооружение; расширение действующего производства) | Новое строительство |
| 7. Наименование подрядной организации, осуществляющей реализацию инвестиционного проекта на стадии строительства | ООО «Промресурс- М» |
| 8. Сроки реализации проекта: | 2016 - 2017 г.-2018 г. |
| 9. Общая стоимость проекта (общий объем инвестиций с НДС в ценах соответствующего года), млн. рублей,* в том числе: | на 01.07.2018 г. | на 01.10.2018 г. |
|  | 171,9 млн. руб. | 171,9 млн. руб. |
| - собственные средства (с указанием их вида: акционерный капитал, долевое участие и др.) |  |  |
| - привлеченные средства (с указанием их вида: заемные средства, средства государственной поддержки и др.) | средства государственной поддержки – 171,9 млн. руб. | средства государственной поддержки – 171,9 млн. руб. |
| 10. Объем финансирования проекта на последнюю отчетную дату (федеральный, региональный, местный) и др. | на 01.07.2018г. | на 01.10.2018г. |
|  | 131,7 млн. руб. РК | 156,6 млн. руб. РК |
| 11. Потребность в привлечении сторонних российских/зарубежных инвестиций, условия участия сторонних инвесторов. |  |
| 12. Объем освоенных инвестиций на последнюю отчетную дату (федеральный, региональный, местный) и др. | на 01.07.2018г. | на 01.10.2018г. |
|  | 127,3 млн. руб. РК | 156,7 млн. руб. РК |
| 13. Направления использования инвестиций Проведение исследований и разработок Строительство Подготовка производства Закупка оборудования и технологий Приобретение лицензий Приобретение недвижимости Пополнение оборотных средств Другое | строительство |
| 14. Наличие ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта - с указанием источника ресурсов (трудовые ресурсы, электроэнергия, транспорт, газ, водные ресурсы, сырьевые ресурсы и др.). |  |
| 15. Страна – поставщик оборудования, закупаемого в рамках реализации проекта | Россия, Китай, Вьетнам. |
| 16. Маркетинговая информация Характеристика намечаемой к выпуску продукции Преимущество перед продукцией, выпускаемой конкурентами Другие конкурентные преимущества проекта Основные целевые группы потребителей Емкость рынка Тенденция рынка (увеличение, сокращение, стабильность) Ожидаемая рыночная доля Основные предприятия – конкуренты Предполагаемый объем экспорта продукции География экспорта Необходимость импортных поставок: технологии сырье оборудование материалы комплектующие Потребность в продукции / услугах местных товаропроизводителей (указать конкретные названия продуктов / услуг, объем потребления в год) |  |
| 17. Информация о программах, стратегиях, перечнях приоритетных инвестиционных проектов, в которые включен данный проект (федеральные, межрегиональные, региональные, инвестиционные, ведомственные, целевые) | Государственная программа Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта». Подпрограмма «Массовая физическая культура » |
| 18. В рамках какой федеральной, республиканской целевой программы, Государственной программы РФ, Республики Коми иного документа планируется привлекать средства федерального, республиканского, местного бюджетов. | Государственная программа Республики Коми « Развитие физической культуры и спорта». Подпрограмма «Массовая физическая культура » |
| 19. Степень проработки инвестиционного проекта Бизнес-идея Предварительное исследование Технико-экономическое обоснование Исследование рынка Проектно-сметная документация Финансовая модель Бизнес-план Экспертиза бизнес-плана Наличие документов в поддержку проекта (постановления Правительства РФ или региона, письма местной администрации, документы о предоставлении льгот и др.) Подготовка производства Серийное производство Опытный образец Другое | Генпроектировщик - ООО «Стиль», 2014 г. ПСД была разработана по заданию МБУ «Управление капитального строительства г.Сосногорск». Положительное заключение государственной экспертизы Республики Коми по проектной документации и результатам инженерных изысканий №11-1-5-0095-14 от 03.10.2014 г. Положительное заключение Государственной экспертизы о проверке сметной стоимости инвестиционного проекта на предмет достоверности №11-1-6-0023-16 от 06.10.16 г. |
| 20. Ход реализации проекта: - степень готовности проекта (в %); - основные виды проведенных работ с начала реализации проекта на отчетную дату (с указанием периодов и этапов реализации проекта); - причины отклонений от плана; - прогноз реализации проекта на (с указанием планируемых видов работ и объемов инвестиций на каждый прогнозный год) | на 01.07.2018г. | на 01.10.2018 г. |
|  | ПСД была разработана по заданию МБУ «Управление капитального строительства г.Сосногорск».. По итогам ЭА-1930 на закупку на выполнение работ по органи-зации строительства объекта заключен контракт №90/16 от 28.12.16 с ООО «Промресурс-М» Срок завершения работ по контракту – 15.12.2017 г. Строительная площадка передана подрядчику 11.01.17 г. Завершаются пусконаладочные работы водоподготовки бассейна и инженерных систем, асфальтирование территории, устраняются выявленные недостатки. Произведены монтаж табло вывода результатов, подъемника для спуска в бассейн инвалидов, сборка и расстановки мебели, металлодетектора, хозяйствен-ного и спортинвентаря, гардеробной стойки, телевизоров, кассового оборудования, водонагревателей, тактильной плитки, разметка чаши бассейна, медицинского оборудования и медицинских изделий. Завершается монтаж сборной трибуны и оборудования для санитарных кабин маломобиль-ных групп населения . Объект готовится к сдаче в эксплуатацию. За просрочку исполнения контракта Генпод-рядчиком оплачены пени в размере 1831,033 тыс.руб. Заключены договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, тех. присоединение к центр системе водоснабжения и водоотведения, системе тепло-снабжения. Закуплена на объект мебель, бытовая техника, компьютеры и оргтехника, телевизоры, сейфы, спортивный инвентарь. | Стр. готовность-98%. Объект готовится к сдаче в эксплуатацию. В администрацию МР «Сосногорский» направлен пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию |
| 21. Экономическая эффективность проекта, в том числе: |  |
| - чистый дисконтированный доход (NPV) |  |
| - внутренняя норма доходности (IRR) |  |
| - дисконтированный срок окупаемости (DPP) |  |
| - индекс доходности (PI) |  |
| 22. Бюджетная эффективность проекта – ожидаемые налоговые поступления (по уровням бюджетной системы) |  |
| 23. Инновационная направленность инвестиционного проекта |  |
| 24. Энергоэффективность и экологичность инвестиционного проекта |  |
| 25. Социальная эффективность проекта: - число создаваемых рабочих мест в результате реализации проекта (всего по проекту, в том числе по годам); |  |
| - число сохраняемых рабочих мест; |  |
| - развитие социальной инфраструктуры; |  |
| - переподготовка и переобучение кадров; |  |
| - улучшение уровня и качества жизни населения республики и др. | Х |
| 26. Наличие и описание рисков и проблем в ходе реализации проекта. Описание путей решения проблем, снижения рисков. Описание возможных способов содействия в снижении рисков и решении проблем со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления. |  |
| 7. Желаемые меры поддержки со стороны органов исполнительной власти Республики Коми (описать более подробно) Субсидии Имущественная поддержка Административная поддержка Консультационно-информационная поддержка Другое |  |
| 28. Согласие на размещение информации по проекту на профильных информационных ресурсах , специализированных площадках с целью поиска инвесторов, предоставление информации потенциальным инвесторам (Да/Нет) |  |

Потребность в дополнительных ресурсах для реализации инвестиционного проекта

| Наименование ресурса | Имеющиеся ресурсы | Дополнительная потребность, всего | В т.ч. доп. потребность, не обеспеченная собственными ресурсами | Количественные и качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Земельный участок (площадь) | 0,8711 га |  |  |  |
| Производственные помещения (площадь) |  |  |  |  |
| Оборудование и транспортные средства (указать единицы) |  |  |  |  |
| Сырьевые ресурсы и материалы, необходимые для реализации инвестиционного проекта (указать единицы) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в водопроводной воде (тыс. куб. м) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в электроэнергии (тыс. кВт/ч) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в газе (куб.м./ч) |  |  |  |  |
| Годовая потребность в водоотводе (куб.м./ч) |  |  |  |  |
| Прочие (указать какие) |  |  |  |  |

Исполнитель:                      заведующий отделом      Матвеева В.В.                _________________________________________________________

ФИО (полностью), должность

тел. 286-010 доб.316  e-mail: investstroy@minstroy.rkomi.ru

* Сведения об объемах и источниках финансирования инвестиционного проекта

млн. рублей

| Источник финансирования | План | Факт |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по проекту | в том числе по этапам реализации проекта | Объем финансирования с нарастающим итогом с начала реализации проекта на последнюю отчетную дату (на 01.10.2018) | Объем освоенных инвестиций на последнюю отчетную дату (на 01.10.2018) | Потребность в объемах финансирования на последнюю отчетную дату (на 01.10.2018) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая стоимость проекта (общий объем инвестиций с НДС в ценах соответствующего года) | 171,9 | 84,1 | 156,6 | 156,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| собственные средства предприятия |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства предприятия – всего, | 171,9 | 84,1 | 156,6 | 156,7 |  |
| из них |  |  |  |  |  |
| заемные средства |  |  |  |  |  |
| средства государственной поддержки | 171,9 | 84,1 | 156,6 | 156,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральной |  |  |  |  |  |
| республиканской | 171,9 | 84,1 | 156,6 | 156,7 |  |
| местной |  |  |  |  |  |
| средства негосударственных российских инвесторов в форме______ (указать компанию, сферу ее деятельности) |  |  |  |  |  |
| средства негосударственных зарубежных инвесторов в форме ______ (указать компанию, сферу ее деятельности, страну) |  |  |  |  |  |