Утверждена

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от 25.12.2017 № 1782

(Приложение)

Муниципальная программа

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Развитие транспортной системы»

(в ред. постановления администрации муниципального района «Сосногорск»

от 14.01.2019 № 51)

# Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители программы | 1. Администрация муниципального района «Сосногорск»;2. Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»; |
| Участники Программы | 1. Администрация городского поселения «Нижний Одес»;2. Администрация городского поселения «Войвож»;3. ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску;4. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска».  |
| Подпрограммы программы | 1. **«**[Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Сосногорск»](#sub_10000) (далее – Подпрограмма 1);2.[«Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики муниципального района «Сосногорск»](#sub_20000) (далее – Подпрограмма 2);3. «Повышение качества управления развитием транспортной системы в муниципальном районе «Сосногорск» (далее – Подпрограмма 3). |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цель программы | Обеспечение потребностей населения и экономики муниципального района «Сосногорск» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном виде транспорта |
| Задачи программы | 1. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;2. Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры в муниципальном районе «Сосногорск»;3. Повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного транспорта. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Уровень проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию. 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы - 2018 - 2021 год включительно. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы, всего 65 438 374,00 рублей, в том числе по годам:2018 год – 47 914 330,00 рублей, 2019 год – 8 754 044,00 рублей, 2020 год – 4 385 000,00 рублей,2021 год – 4 385 000,00 рублей.  |
| Ожидаемые результаты реализациипрограммы | Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов к 2021 году:1) Повысить безопасность участников дорожного движения в муниципальном районе «Сосногорск»;2) Улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.3) Повысить уровень контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности на территории муниципального района «Сосногорск» |

# Раздел 1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере развития транспортной системы, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития транспортной системы муниципального образования муниципального района "Сосногорск"

На сегодняшний день приоритетным направлением Программы является развитие автомобильного транспорта, а именно:

1. улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц населенных пунктов;

2. реконструкция и модернизация инфраструктуры автомобильного транспорта;

3. сохранение и развитие маршрутной сети внутримуниципальных пассажирских перевозок;

4. создание условий по предоставлению транспортных услуг населению, направленных на снижение издержек и обеспечение рентабельности перевозок;

5. снижение количества дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах из-за сопутствующих дорожных условий;

6. обеспечение транспортной безопасности.

Основной целью Программы является:

Обеспечение потребностей населения и экономики муниципального района «Сосногорск» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном виде транспорта.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

2. Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры в муниципальном районе «Сосногорск»;

3. Повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного транспорта.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значенияпредставлены в таблице 1;

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образованиямуниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» представлен в таблице 2;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (рублей) представлено в таблице 3;

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Сосногорск", республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (рублей) представлено в таблице 4;

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» на 2018 год представлен в таблице 5.1.;

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» на 2019 год представлен в таблице 5.2.;

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» представлены в таблице 6.

ПАСПОРТ

# ПОДПРОГРАММЫ 1 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Сосногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | 1. Администрация муниципального района «Сосногорск»;2. Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»; |
| Участники Подпрограммы 1 | 1) Администрация муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»;2) Администрация муниципального образования городского поселения «Войвож»;3) ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску. |
| Подпрограммно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | - |
| Цель Подпрограммы 1 | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;2. Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов. |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 1 | По задаче 1:1. Количество публикаций в средствах массовой информации на тему повышения безопасности дорожного движения (ед. в год);По задаче 2:1. Удельный вес выполненных мероприятий по обустройству и содержанию элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов населенных пунктов МО МР «Сосногорск» от запланированных (% в год). |
| Сроки реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма реализуется в 2018 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы составит 18 005 000,00 рублей, в том числе по годам: 2018 год – 4 000 000,00 рублей; 2019 год – 5 235 000,00 рублей; 2020 год – 4 385 000,00 рублей;2021 год – 4 385 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов к 2021 году:- Увеличение количества профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях, что приведет к повышению сознательности поведения на улично-дорожной сети детей школьного и дошкольного возраста.- Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации на тему повышения безопасности дорожного движения в рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 2 «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики муниципального района «Сосногорск»»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования муниципального района "Сосногорск"  |
| Участники Подпрограммы 2 | 1. Администрация муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»;2. Администрация муниципального образования городского поселения «Войвож». |
| Подпрограммно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - |
| Цель Подпрограммы 2 | Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры в муниципальном районе «Сосногорск» |
| Задачи Подпрограммы 2 | Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. улиц, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ  |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 2 | По задаче 1:1. Протяженность ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году с использованием субсидий (км);2. Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности (ед. в год). |
| Сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма реализуется в 2018 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | В целом на реализацию Подпрограммы потребуется 47 433 374,00 рублей:2018 год – 43 914 330,00 рублей, 2019 год – 3 519 044,00 рублей, 2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов к 2021 году:1. Обеспечение к 2021 году сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию;2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, что приведет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и повышению комфортности движения транспортных средств на них. |

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 3 «Повышение качества управления развитием транспортной системы в муниципальном районе «Сосногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители Подпрограммы 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»  |
| Участники Подпрограммы 3 | Администрация муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»;Администрация муниципального образования городского поселения «Войвож». |
| Подпрограммно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | - |
| Цель Подпрограммы 3 | Повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного транспорта. |
| Задачи Подпрограммы 3 | Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности. |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 3 | По задаче 1:1. Удельный вес населения муниципального района «Сосногорск», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района |
| Сроки реализации Подпрограммы 3 | Подпрограмма реализуется в 2018 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования Подпрограммы составит 0,00 рублей, в том числе по годам:2018 год – 0,00 рублей;2019 год – 0,00 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов к 2021 году:1. Создать эффективную систему организации транспортного обслуживания населения на автомобильном транспорте; 2. Повысить уровень контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности на территории муниципального района «Сосногорск» |

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района «Сосногорск»

от 14.01.2019 № 51

Таблица 1

# Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Сосногорск": «Развитие транспортной системы» |
| Цель программы: Обеспечение потребностей населения и экономики муниципального района «Сосногорск» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном виде транспорта |
| 1 | Уровень проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию. | Проценты | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,7 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проценты | 23 | 22 | 21 | 20 |
| [**Подпрограмма 1**](#sub_10000)**: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Сосногорск»** |
| Цель [подпрограммы 1](#sub_10000)**:** Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задача 1: " Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения"  |
| 1.1 | Количество публикаций в средствах массовой информации на тему повышения безопасности дорожного движения | ед. в год | 660 | 670 | 680 | 690 |
| Задача 2: «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов» |
| 2.1 | Удельный вес выполненных мероприятий по обустройству и содержанию элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов МО МР «Сосногорск» от запланированных | % в год | 100 | 100 | 100 | 100 |
| [**Подпрограмма 2**](#sub_20000)**: «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики муниципального района «Сосногорск»** |
| Цель[подпрограммы 2](#sub_20000): "Содействие развитию надежной дорожной инфраструктуры в муниципальном районе «Сосногорск» |
| Задача 1: " Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. улиц, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ» |
| 1.1. | Протяженность ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году с использованием субсидий  | км | 140,75 | 140,75 | 140,75 | 140,75 |
| 1.2. | Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности  | ед. в год | 1 | 4 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма** [**3**](#sub_20000)**: «Повышение качества управления развитием транспортной системы в муниципальном районе «Сосногорск»** |
| Цель подпрограммы 3: «Повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного транспорта» |
| Задача 1: Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности |
| 1.1. | Удельный вес населения муниципального района «Сосногорск», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района | % | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района «Сосногорск»

от 14.01.2019 № 51

Таблица 2

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы муниципального образованиямуниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| [Подпрограмма 1](#sub_10000)**:** «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Сосногорск» |
| Задача 1: «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» |
| 1. | 1.1.1 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»  | 2018-2021 | Повышение сознательности поведения на улично-дорожной сети детей школьного и дошкольного возраста, проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях | - оснащение образовательных организаций в МО МР «Сосногорск» печатными и электронными пособиями для проведения занятий по вопросам безопасности дорожного движения, оборудованием, материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети;- проведение лекций, занятий и бесед по вопросам безопасности дорожного движения;- приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций в МО МР «Сосногорск»;- организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо" среди учащихся образовательных организаций в МО МР «Сосногорск» | Уровень проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории населенных пунктов МО МР «Сосногорск» |
| 2. | 1.1.2 Проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018-2021 | Публикация информации в СМИ на тему повышения безопасности дорожного движения в рамках проведения профилактических мероприятий  | - публикация в СМИ материалов, направленных на повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий;- взаимодействие с ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску по вопросам проведения профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения- организация проведения конкурсов, викторин и других акций, направленных на развитие навыков вождения- организация проведения профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения; | Количество публикаций в средствах массовой информации на тему повышения безопасности дорожного движения |
| Задача 2: «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов» |
| 3. | 1.2.1. Обеспечение обустройства и содержания элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018-2021 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых (регулируемых) пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, оборудование пешеходными ограждениями, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | - содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) на автомобильных дорогах;- обустройство горизонтальной и вертикальной разметки;- устройство и восстановление барьерных ограждений;- установка дорожных знаков и информационных табло;- устройство искусственных неровностей;- вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог | Удельный вес выполненных мероприятий по обустройству и содержанию элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов населенных пунктов МО МР «Сосногорск» от запланированных |
| [Подпрограмма 2](#sub_20000)**:** «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1: «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. улиц, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ» |
| 4. | 2.1.1 Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск» (дорожные фонды) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018-2021 | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР "Сосногорск". (Автомобильные дороги и объемы ремонта дорог будут определены по результатам весенних комиссионных осмотров) | - проведение комплекса работ по содержанию дорог и искусственных сооружений на них;- проведение диагностики дорог;- обследование искусственных сооружений (мосты, трубы, путепроводы);- проектно-изыскательские работы по ремонту, капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений на них;- содержание, ремонт и капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 5. | 2.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018-2021 | Содержание в нормативном состоянии ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР "Сосногорск" | Заключение соглашений на предоставление в установленном порядке субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО МР «Сосногорск» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Протяженность ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году с использованием субсидий |
| 6. | 2.1.3 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018-2021 | Наличие реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности | Организация работы и софинансирование из местного бюджета народных проектов в сфере дорожной деятельности | Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности |
| 7 | 2.1.4 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 2018-2021 | Проведение капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд к Сосногорской центральной районной больнице г. Сосногорска» | Заключение соглашений на предоставление в установленном порядке субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО МР «Сосногорск» на проведение капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд к Сосногорской центральной районной больнице г. Сосногорска» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| Подпрограмма [3](#sub_20000): "Повышение качества управления развитием транспортной системы в муниципальном районе «Сосногорск»" |
| Задача 1: Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности |
| 8. | 3.1.1 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018-2021 | Обеспечение функционирования 9 (девяти) внутримуниципальных автобусных маршрутов на территории муниципального района «Сосногорск», ежегодно | Взаимодействие с автотранспортным предприятием путем заключения договоров по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении;-предоставление муниципальной социальной поддержки, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на внутрирайонных маршрутах; -возмещение убытков недополученных доходов от пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории ГП "Сосногорск" | Удельный вес населения муниципального района «Сосногорск», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района |
| 9. | 3.1.2 Контроль при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальным автобусным маршрутам | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018-2021 | Своевременно и полно исполнены перевозчиками условия договоров на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным регулярным автобусным маршрутам, ежегодно | - контроль за исполнением условий договоров на осуществление перевозок пассажиров и багажа автотранспортом во внутримуниципальном сообщении; | Удельный вес населения муниципального района «Сосногорск», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района |

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального района «Сосногорск»

от 14.01.2019 № 51

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы за счет средств бюджета МО МР «Сосногорск» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, участник | Расходы (руб.), год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы»  | **Итого:** | **47 914 330,00** | **8 754 044,00** | **4 385 000,00** | **4 385 000,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 11 914 330,00 | 8 618 044,00 | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [**Подпрограмма 1**](#sub_10000) | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Сосногорск» | **Итого:** | **4 000 000,00** | **5 235 000,00** | **4 385 000,00** | **4 385 000,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 4 000 000,00 | 5 235 000,00 | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения  | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Обеспечение обустройства и содержания элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов  | **Итого:** | **4 000 000,00** | **5 235 000,00** | **4 385 000,00** | **4 385 000,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 4 000 000,00 | 5 235 000,00 | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП "Нижний Одес" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [**Подпрограмма 2**](#sub_20000) | «Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики муниципального района «Сосногорск» | **Итого:** | **43 914 330,00** | **3 519 044,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 7 914 330,00 | 3 383 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск» (дорожные фонды) | **Итого:** | **3 114 430,00** | **3 153 044,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 3 114 430,00 | 3 153 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения  | **Итого:** | **4 465 900,00** | **230 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 4 465 900,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | **Итого:** | **334 000,00** | **136 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Итого:** | **36 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [**Подпрограмма**](#sub_20000) **3** | «Повышение качества управления развитием транспортной системы в муниципальном районе «Сосногорск» | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Контроль при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальным автобусным маршрутам | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МР «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация ГП «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального района «Сосногорск»

от 14.01.2019 № 51

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск», республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия) | Источник финансирования | Расходы (руб.), год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы»  | **Итого:** | **47 914 330,00** | **8 754 044,00** | **4 385 000,00** | **4 385 000,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 40 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 3 312 330,00 | 3 383 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 4 034 000,00 | 5 235 000,00 | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [**Подпрограмма 1**](#sub_10000) | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Сосногорск» | **Итого:** | **4 000 000,00** | **5 235 000,00** | **4 385 000,00** | **4 385 000,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 4 000 000,00 | 5 235 000,00 | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения  | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Обеспечение обустройства и содержания элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов  | **Итого:** | **4 000 000,00** | **5 235 000,00** | **4 385 000,00** | **4 385 000,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 4 000 000,00 | 5 235 000,00 | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [**Подпрограмма 2**](#sub_20000) | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики муниципального района «Сосногорск» | **Итого:** | **43 914 330,00** | **3 519 044,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 40 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 3 312 330,00 | 3 383 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск» (дорожные фонды) | **Итого:** | **3 114 430,00** | **3 153 044,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 3 082 330,00 | 3 153 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения  | **Итого:** | **4 465 900,00** | **230 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 4 235 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | **Итого:** | **334 000,00** | **136 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | **Итого:** | **36 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [**Подпрограмма**](#sub_20000) **3** | «Повышение качества управления развитием транспортной системы в муниципальном районе «Сосногорск» | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Контроль при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальным автобусным маршрутам | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Войвож» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет городского поселения «Нижний Одес» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 5.1.к постановлению администрации муниципального района «Сосногорск» от 14.01.2019 № 51 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Таблица 5.1.  |
| **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "Сосногорск"**  |
| **"Развитие транспортной системы" НА 2018 ГОД**  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год (N) , квартал |
| Всего: | в том числе за счет средств: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | **Подпрограмма 1. "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Сосногорск""** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении** | **Мирошникова Ольга Кирилловна, начальник Управления образования администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Повышение сознательности поведения на улично-дорожной сети детей школьного и дошкольного возраста, проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Организация приобретения в образовательных учреждениях МО МР "Сосногорск" печатных и электронных пособий, настенных стендов безопасных маршрутов передвижения детей в образовательные учреждения | Мирошникова Ольга Кирилловна, начальник Управления образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Мирошникова Ольга Кирилловна, начальник Управления образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 1: В адрес Министерства образования Республики Коми направлены заявки на приобретние для образовантельных учреждений световозвращающих приспособлений, печатных и электронных пособий, настенных стендов безопасных маршрутов передвижения детей в образовательные учреждения*  | Мирошникова Ольга Кирилловна, начальник Управления образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 31.08.2018 | Х | Х | Х | Х |   |   | V |   |
| **2.** | **Основное мероприятие 1.1.2 Проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения**  | **Витт Георгий Владимирович, начальник ОГИБДД ОМВД**  | **ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску**  | **Публикация информации в СМИ на тему повышения безопасности дорожного движения в рамках проведения профилактических мероприятий**  | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1 Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов на тему "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий", "Реагирование пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия, в результате которых погибли люди"  | Витт Георгий Владимирович, начальник ОГИБДД ОМВД  | ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2 Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Витт Георгий Владимирович, начальник ОГИБДД ОМВД  | ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 2: осуществлено 660 публикаций в средствах массовой информации на тему повышения безопасности дорожного движения* | Витт Георгий Владимирович, начальник ОГИБДД ОМВД  | ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску  | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |   |   |   | V |
| **3.**  | **Основное мероприятие 1.2.1 Обеспечение обустройства и содержания элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов** | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых (регулируемых) пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, оборудование пешеходными ограждениями, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000 000,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 3.1. | Мероприятие 1.2.1.1 Обустройство пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.04.2018 | 01.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | V | V |   |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.1.2 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | V | V | V | V |
| 3.3. | Мероприятие 1.2.1.3 Оснащение улично-дорожной сети дорожными знаками, Г-образными опорами, дорожной разметкой | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.04.2018 | 01.10.2018 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |   | V | V |   |
|   | Мероприятие 1.2.1.4 Оборудование дополнительным освещением зон пешеходных переходов в г. Сосногорске  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.04.2018 | 01.10.2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |   | V | V |   |
|   | *Контрольное событие № 3: Заключен муниципальный контракт на 2018 год на оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории города Сосногорска (перекрестки, участки автодорог) (содержание светофорных объектов)* | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 01.02.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 4: Проведены комиссионные осмотры элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов для дальнейшего проведения ремонтов* | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 01.07.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | V |  |  |
|   | **Итого по подпрограмме 1:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|   | **Подпрограмма 2. "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики муниципального района «Сосногорск»"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Основное мероприятие 2.1.1 Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск» (дорожные фонды)** | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР "Сосногорск". (Автомобильные дороги и объемы ремонта дорог будут определены по результатам весенних комиссионных осмотров)** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  **3 114 430,00**  | **0,00** | **32 100,0** | **3 082 330,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|  | Мероприятие 2.1.1.1 Проведение комплекса работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск»  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  3 114 430,00  | 0,00 | 32 100,0 | 3 082 330,00 | V | V | V | V |
|   | Мероприятие 2.1.1.2 Техническая инвентаризация автомобильных дорог местного значения | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|   | Мероприятие 2.1.1.3 Капитальный ремонт и ремонт дорог и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 5: Заключены на 2018 год муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск»*  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 01.02.2018 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| **2** | **Основное мероприятие 2.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения**  | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Содержание в нормативном состоянии ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР "Сосногорск"** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  **4 465 900,00**  | **0,00** | **4 235 900,00** | **230 000,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|  | Мероприятие 2.1.2.1 Заключение соглашения с министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2.2 Обеспечение оборудования и содержания ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 140,75 км за счет средств, поступивших из республиканского бюджета | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  4 465 900,00  | 0,00 | 4 235 900,0 | 230 000,0 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №6: Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сосногорск» в полном объеме* | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| **3** | **Основное мероприятие 2.1.3 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»** | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Наличие реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности** | **01.01.2018** | **01.10.2018** |  **334 000,00**  | **0,00** |  **300 000,00**  |  **34 000,00**  | **V** | **V** | **V** |  |
|  | Мероприятие 2.1.3.1. Заключение соглашения с министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию народного проекта  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3.2 Реализация народного проекта "Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения "Сосногорск" "По д. Пожня с мостовым переходом через р. Пожня-Ель"  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.07.2018 | 01.10.2018 |  334 000,00  | 0,00 | 300 000,00 | 34 000,00 |   |   | V |   |
|  | *Контрольное событие № 7: Проведен ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения "Сосногорск" "По д. Пожня с мостовым переходом через р. Пожня-Ель"* | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 01.10.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1.4 Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**  | **Фединишинец Марьяна Михайловна, Начальник МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска"**  | **МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска"**  | **Проведение капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд к Сосногорской центральной районной больнице г. Сосногорска»** | **01.01.2018** | **31.12.2018** |  **36 000 000,00**  | **0,00** | **36 000 000,00** | **0,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|  | Мероприятие 2.1.4.1. Заключение соглашения с министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по Проведение капитального ремонта автомобильной дороги «Подъезд к Сосногорской центральной районной больнице г. Сосногорска» | Фединишинец Марьяна Михайловна, Начальник МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска"  | МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска"  | Х | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.4.2. Подготовка проектно-сметной документации выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к Сосногорской центральной районной больнице г. Сосногорска» | Фединишинец Марьяна Михайловна, Начальник МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска"  | МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска"  | Х | 01.07.2018 | 31.12.2018 |  36 000 000,00  | 0,00 | 36 000 000,00 | 0,00 |  |  | V | V |
|  | *Контрольное событие № 8: Подготовлена проектно-сметная документация для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к Сосногорской центральной районной больнице г. Сосногорска»* | Фединишинец Марьяна Михайловна, Начальник МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска"  | МКУ "Управление капитального строительства г. Сосногорска"  | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | **Основное мероприятие 2.1.5 Содействие городским поселениям в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и проездов в населенных пунктах городских поселений**  | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Сосногорск"** | **01.08.2018** | **31.10.2018** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | **V** | **V** |
|  | Мероприятие 2.1.5.1. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Сосногорск" на территории г. Сосногорска | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 08.08.2018 | 16.08.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | V |   |
|  | Мероприятие 2.1.5.2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Сосногорск" на территории г. Сосногорска | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 17.08.2018 | 16.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | V |   |
|  | *Контрольное событие № 9: Проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Сосногорск" на территории г. Сосногорска* | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 01.10.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |   | V |
|   | **Итого по подпрограмме 2:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  **43 914 330,00**  | **0,00** |  **40 568 000,00**  |  **3 346 330,00**  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|   | **Подпрограмма 3. "Повышение качества управления развитием транспортной системы в муниципальном районе "Сосногорск"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Основное мероприятие 3.1.1 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Обеспечение функционирования девяти внутримуниципальных автобусных маршрутов на территории муниципального района «Сосногорск», ежегодно** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|   | Мероприятие 3.1.1.1 Взаимодействие с автотранспортным предприятием по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
|   | Мероприятие 3.1.1.2 Обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
|   | *Контрольное событие № 10: Заключен договор о совместной деятельности, направленной на организацию перевозок учащихся школ г.Сосногорска, являющихся жителями поселка Лыаёль*  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 31.01.2018 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
|   | *Контрольное событие № 11: Заключены договоры на предоставление муниципальной социальной поддержки, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на внутрирайонных маршрутах*  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
|   | **Основное мероприятие 3.1.2 Контроль при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальным автобусным маршрутам**  | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Своевременно и полно исполнены перевозчиками условия договоров на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным регулярным автобусным маршрутам, ежегодно;** | **01.01.2018** | **31.12.2018** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|   | Мероприятие 3.1.2.1 Контроль за исполнением условий договоров на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|   | Мероприятие 3.1.2.2 Подготовка отчетности о проведенных мероприятиях по контролю за осуществлением перевозок пассажиров автотранспортом во внутримуниципальном сообщении  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | V |   | V |
|   | *Контрольное событие № 12: Направлены отчеты в контролирующие органы о проведенных мероприятиях по контролю за осуществлением перевозок пассажиров автотранспортом во внутримуниципальном сообщении*  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |   |  | V |
|   | **Итого по подпрограмме 3:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|   | **Всего по программе:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **47 914 330,00** | **0,00** | **40 568 000,00** | **7 346 330,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 5.2.к постановлению администрации муниципального района «Сосногорск» от 14.01.2019 № 51  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Таблица 5.2.  |
| **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "Сосногорск"**  |
| **"Развитие транспортной системы" НА 2019 ГОД**  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год (N) , квартал |
| Всего: | в том числе за счет средств: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | **Подпрограмма 1. "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Сосногорск""** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении** | **Мирошникова Ольга Кирилловна, начальник Управления образования администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Повышение сознательности поведения на улично-дорожной сети детей школьного и дошкольного возраста, проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Организация приобретения в образовательных учреждениях МО МР "Сосногорск" печатных и электронных пособий, настенных стендов безопасных маршрутов передвижения детей в образовательные учреждения | Мирошникова Ольга Кирилловна, начальник Управления образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Мирошникова Ольга Кирилловна, начальник Управления образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 1: В адрес Министерства образования Республики Коми направлены заявки на приобретние для образовантельных учреждений световозвращающих приспособлений, печатных и электронных пособий, настенных стендов безопасных маршрутов передвижения детей в образовательные учреждения*  | Мирошникова Ольга Кирилловна, начальник Управления образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 31.08.2019 | Х | Х | Х | Х |   |   | V |   |
| **2.** | **Основное мероприятие 1.1.2 Проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения**  | **Витт Георгий Владимирович, начальник ОГИБДД ОМВД**  | **ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску**  | **Публикация информации в СМИ на тему повышения безопасности дорожного движения в рамках проведения профилактических мероприятий**  | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1 Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации информационно-пропагандистских материалов на тему "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий", "Реагирование пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия, в результате которых погибли люди"  | Витт Георгий Владимирович, начальник ОГИБДД ОМВД  | ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2 Проведение профилактических, пропагандистских акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, формирования у них стереотипов законопослушного поведения на дороге | Витт Георгий Владимирович, начальник ОГИБДД ОМВД  | ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 2: осуществлено 660 публикаций в средствах массовой информации на тему повышения безопасности дорожного движения* | Витт Георгий Владимирович, начальник ОГИБДД ОМВД  | ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |   |   |   | V |
| **3.**  | **Основное мероприятие 1.2.1 Обеспечение обустройства и содержания элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов** | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых (регулируемых) пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, оборудование пешеходными ограждениями, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **5 235 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 235 000,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 3.1. | Мероприятие 1.2.1.1 Обустройство пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.04.2019 | 01.10.2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |   | V | V |   |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.1.2 Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | V | V | V | V |
| 3.3. | Мероприятие 1.2.1.3 Оснащение улично-дорожной сети дорожными знаками, Г-образными опорами, дорожной разметкой, дорожными неровностями  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.04.2019 | 01.10.2019 | 2 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335 000,00 |   | V | V |   |
|   | Мероприятие 1.2.1.4 Оборудование дополнительным освещением зон пешеходных переходов в г. Сосногорске  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.04.2019 | 01.10.2019 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |   | V | V |   |
|   | *Контрольное событие № 3: Заключен муниципальный контракт на 2019 год на оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории города Сосногорска (перекрестки, участки автодорог) (содержание светофорных объектов)* | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 01.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 4: Проведены комиссионные осмотры элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов для дальнейшего проведения ремонтов* | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 01.07.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | V |  |  |
|   | **Итого по подпрограмме 1:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **5 235 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 235 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|   | **Подпрограмма 2. "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики муниципального района «Сосногорск»"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Основное мероприятие 2.1.1 Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск» (дорожные фонды)** | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР "Сосногорск". (Автомобильные дороги и объемы ремонта дорог будут определены по результатам весенних комиссионных осмотров)** | **01.01.2019** | **31.12.2019** |  **3 153 044,00**  | **0,00** | **0,0** | **3 153 044,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|  | Мероприятие 2.1.1.1 Проведение комплекса работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск»  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  3 153 044,00  | 0,00 | 0,0 | 3 153 044,00 | V | V | V | V |
|   | Мероприятие 2.1.1.2 Техническая инвентаризация автомобильных дорог местного значения | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|   | Мероприятие 2.1.1.3 Капитальный ремонт и ремонт дорог и искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.04.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | V | V | V |
|  | *Контрольное событие № 5: Заключены на 2019 год муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Сосногорск»*  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 01.02.2019 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| **2** | **Основное мероприятие 2.1.2 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения**  | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Содержание в нормативном состоянии ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения МО МР "Сосногорск"** | **01.01.2019** | **31.12.2019** |  **230 000,00**  | **0,00** | **0,00** | **230 000,00** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|  | Мероприятие 2.1.2.1 Заключение соглашения с министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2.2 Обеспечение оборудования и содержания ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 140,75 км за счет средств, поступивших из республиканского бюджета | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  230 000,00  | 0,00 | 0,0 | 230 000,0 | V | V | V | V |
|  | *Контрольное событие №6: Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сосногорск» в полном объеме* | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| **3** | **Основное мероприятие 2.1.3 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»** | **Кулинча Галина Владимировна - руководитель администрации городского поселения "Войвож", Аксенов Юрий Сергеевич - руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес"** | **Администрация городского поселения "Войвож", администрация городского поселения "Нижний Одес"** | **Наличие реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности** | **01.04.2019** | **01.10.2019** |  **136 000,00**  | **0,00** | **0,00** |  **136 000,00**  |  | **V** | **V** |  |
|  | Мероприятие 2.1.3.1. Реализация народного проекта «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Войвож» «Подъезд к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» по ул. Красноармейская | Кулинча Галина Владимировна - руководитель администрации городского поселения "Войвож" | Администрация городского поселения "Войвож" | Х | 01.04.2019 | 01.10.2019 | 34000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |  | V | V |  |
|  | Мероприятие 2.1.3.2 Реализация народного проекта «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Войвож» «Подъезд к водонасосной станции по ул. Горького - ул. Октябрьского» | Кулинча Галина Владимировна - руководитель администрации городского поселения "Войвож" | Администрация городского поселения "Войвож" | Х | 01.04.2019 | 01.10.2019 |  34 000,00  | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |   | V | V |   |
|  | Мероприятие 2.1.3.3 Реализация народного проекта «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Нижний Одес» «Подъезд к гаражному комплексу пгт. Нижний Одес» км 0+000 – км 0+502» | Аксенов Юрий Сергеевич - руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.04.2019 | 01.10.2019 | 34000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |   | V | V |  |
|  | Мероприятие 2.1.3.4 Реализация народного проекта «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Нижний Одес» «Подъезд к спортивному комплексу пгт. Нижний Одес» км 0+000 – км 0+270» | Аксенов Юрий Сергеевич - руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.04.2019 | 01.10.2019 |  34 000,00  | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |   | V | V |   |
|  | *Контрольное событие № 7: Проведен ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Войвож» «Подъезд к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» по ул. Красноармейская* | Кулинча Галина Владимировна - руководитель администрации городского поселения "Войвож" | Администрация городского поселения "Войвож" | Х | Х | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
|  | *Контрольное событие № 8: Проведен ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Войвож» «Подъезд к водонасосной станции по ул. Горького - ул. Октябрьского»* | Кулинча Галина Владимировна - руководитель администрации городского поселения "Войвож" | Администрация городского поселения "Войвож" | Х | Х | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
|  | *Контрольное событие № 9: Проведен ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Нижний Одес» «Подъезд к гаражному комплексу пгт. Нижний Одес» км 0+000 – км 0+502»* | Аксенов Юрий Сергеевич - руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
|  | *Контрольное событие № 10: Проведен ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского поселения «Нижний Одес» «Подъезд к спортивному комплексу пгт. Нижний Одес» км 0+000 – км 0+270»* | Аксенов Юрий Сергеевич - руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
|   | **Итого по подпрограмме 2:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  **3 519 044,00**  | **0,00** | **0,00** |  **3 519 044,00**  | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|   | **Подпрограмма 3. "Повышение качества управления развитием транспортной системы в муниципальном районе "Сосногорск"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Основное мероприятие 3.1.1 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Обеспечение функционирования девяти внутримуниципальных автобусных маршрутов на территории муниципального района «Сосногорск», ежегодно** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|   | Мероприятие 3.1.1.1 Взаимодействие с автотранспортным предприятием по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутримуниципальном сообщении | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
|   | Мероприятие 3.1.1.2 Обеспечение выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
|   | *Контрольное событие № 11: Заключен договор о совместной деятельности, направленной на организацию перевозок учащихся школ г.Сосногорска, являющихся жителями поселка Лыаёль*  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 31.01.2019 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
|   | *Контрольное событие № 12: Заключены договоры на предоставление муниципальной социальной поддержки, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на внутрирайонных маршрутах*  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
|   | **Основное мероприятие 3.1.2 Контроль при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальным автобусным маршрутам**  | **Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск"** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск"** | **Своевременно и полно исполнены перевозчиками условия договоров на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным регулярным автобусным маршрутам, ежегодно;** | **01.01.2019** | **31.12.2019** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|   | Мероприятие 3.1.2.1 Контроль за исполнением условий договоров на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|   | Мероприятие 3.1.2.2 Подготовка отчетности о проведенных мероприятиях по контролю за осуществлением перевозок пассажиров автотранспортом во внутримуниципальном сообщении  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | V |   | V |
|   | *Контрольное событие № 13: Направлены отчеты в контролирующие органы о проведенных мероприятиях по контролю за осуществлением перевозок пассажиров автотранспортом во внутримуниципальном сообщении*  | Назаренко Татьяна Валентиновна, заместитель руководителя администрации - начальник Управления ЖКХ АМО МР "Сосногорск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района "Сосногорск" | Х | Х | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |   |  | V |
|   | **Итого по подпрограмме 3:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |

Таблица 6

**Сведения** **о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной**

**программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя (единица измерения, периодичность) | Источник информации | Расчет целевого индикатора и показателя | Ответственный исполнитель за сбор данных по целевому индикатору и показателю  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» |
| Цель программы: Обеспечение потребностей населения и экономики муниципального района «Сосногорск» в качественных, доступных и безопасных услугах на автомобильном виде транспорта |
| 1. | Уровень проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в муниципальном района «Сосногорск» (мероприятий/1 образовательная организация, ежегодно) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы». Данные предоставляются Управлением образования администрации муниципального района «Сосногорск» совместно с ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску | Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных за год профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных организациях в муниципальном районе «Сосногорск», к общему количеству образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск», зафиксированному в целях сопоставимости по состоянию на 1 января 2015 года.Методологические пояснения: под количеством образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» подразумевается сумма общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе «Сосногорск» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (в процентах, ежегодно) | Росстат, формы федерального статистического наблюдения N 1-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 8 октября 2007 г. N 72, 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружениях на них", утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 августа 2008 г. N 206 (далее - формы федерального статистического наблюдения N 1-ДГ, N 3-ДГ (МО)), статистические данные, опубликованные в информационных изданиях (бюллетенях, докладах, сборниках и др.) Комистата, на официальном сайте Росстата, в базе данных "Республика" | Показатель определяется как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории МР «Сосногорск» и не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории МР «Сосногорск» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| [Подпрограмма 1](#P177). Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Сосногорск" |
| Задача 1: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| 1.1 | Количество публикаций в средствах массовой информации на тему повышения безопасности дорожного движения | Статистические данные, опубликованные в информационных изданиях (бюллетенях, докладах, сборниках и др.) Данные ОГИБДД ОМВД России по г. Сосногорску на сайте www.gibdd.ru/r/11/stat/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» | Показатель исчисляется количеством публикаций в средствах массовой информации на тему повышения безопасности дорожного движения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 2: «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов» |
| 2.1 | Удельный вес выполненных мероприятий по обустройству и содержанию элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов МО МР «Сосногорск» от запланированных | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие транспортной системы» | Показатель исчисляется как отношение выполненных мероприятий по обустройству и содержанию элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов МО МР «Сосногорск» к общему количеству запланированных мероприятий по обустройству и содержанию элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов МО МР «Сосногорск»  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Подпрограмма 2. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 1: Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч. улиц, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ |
| 1.1. | Протяженность ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году с использованием субсидий (км, ежегодно) | Сводная информация администрации муниципального района «Сосногорск» (в соответствии с заключенным Соглашениям) о плановых и фактически достигнутых значениях показателя;Отчет об эффективности использования субсидий в рамках заключенного Соглашения  | Показатель исчисляется протяженностью ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году с использованием субсидий | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 11.2. | Количество реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности (ед. в год) | Сводная информация администрации муниципального района «Сосногорск» (в соответствии с заключенными Соглашениями) о плановых и фактически достигнутых значениях показателя; Отчет об эффективности использования субсидий в рамках заключенного Соглашения  | Показатель исчисляется количеством фактически реализованных в отчетном году народных проектов в сфере дорожной деятельности  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| [Подпрограмма](#P532) 3. Повышение качества управления развитием транспортной системы в муниципальном районе «Сосногорск» |
| Задача 1: Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности |
| 1.1. | Удельный вес населения МО МР «Сосногорск», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения МО МР «Сосногорск» (в процентах, ежегодно) | Статистические данные о среднегодовой численности постоянного населения МО МР «Сосногорск», опубликованные в информационных изданиях (бюллетенях, докладах, сборниках и др.) Комистата, на официальном сайте Росстата, в базе данных "Республика", ежегодная информация администрации муниципального района «Сосногорск», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, расчетный показатель  | Показатель рассчитывается как частное от деления численности населения МО МР «Сосногорск», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, на среднегодовую численность постоянного населения МО МР «Сосногорск» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |