Утверждена

постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от «14» января 2019 г. №46

(Приложение)

Муниципальная программа

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»

Дата составления проекта «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Исполнитель: руководитель сектора планово-экономической работы отдела бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и планово-экономической работы управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», Брязгина Виктория Радиковна, телефон/адрес электронной почты: 8(82149)5-40-79, [aukcion2010@bk.ru](mailto:aukcion2010@bk.ru)

(должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес)

Заместитель руководителя администрации –

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

муниципального района «Сосногорск» Т.В. Назаренко

Муниципальная программа

муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители Программы | 1. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»;  2. Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;  3. Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;  4. Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;  5. Администрация муниципального района «Сосногорск» |
| Участники Программы | 1. Администрация городского поселения «Нижний Одес»;  2. Администрация городского поселения «Войвож»;  3. Ресурсоснабжающие организации коммунального комплекса;  4. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска». |
| Подпрограммы Программы | 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Сосногорск» (далее – Подпрограмма 1);  2. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального района «Сосногорск» (далее – Подпрограмма 2);  3. Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Сосногорск» (далее – Подпрограмма 3);  4. Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск» (далее – Подпрограмма 4);  5. Обеспечение реализации муниципальной программы (далее – Подпрограмма 5). |
| Программно-целевые инструменты  Программы | - |
| Цель Программы | Повышение доступности жилья, комфортности проживания граждан в муниципальном районе «Сосногорск». |
| Задачи Программы | 1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск», в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;  2. Повышение качества условий проживания граждан, надежности и доступности коммунальных услуг для населения; 3. Улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;  4. Улучшение благоустройства населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся.  2. Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту от запланированного количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на текущий год. |
| Этапы и сроки реализации  Программы | 2019-2021 годы |
| Объемы финансирования  Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы всего 125 332 766,00 рублей.  2019 год – 46 376 293,00 рублей;  2020 год – 40 780 869,00рублей;  2021 год – 38 175 604,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  Программы | В течение срока реализации Программы комплекс мер должен обеспечить благоприятные условия проживания населения на территории муниципального района «Сосногорск».  Реализация программы позволит достичь следующих конечных результатов к 2021 году:  1. Улучшить условия проживания отдельным категориям граждан за счет социальных выплат в виде компенсаций из бюджетов всех уровней;  2. Улучшить условия проживания граждан за счет проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Сосногорск».  3. Снизить уровень загрязнения окружающей среды за счет улучшения санитарного состояния территории (участвовать в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.  4. Улучшить условия массового отдыха населения и благоустройства территорий населенных пунктов в муниципальном районе «Сосногорск» |

**Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса.**

Основными приоритетами муниципальной политики в области создания условий максимально полного удовлетворения потребностей населения в качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах являются:

- создание условий на территории муниципального района «Сосногорск», обеспечивающих доступность жилья для граждан, признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- организация работы по утилизации твердых бытовых и производственных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» в соответствии с основными требованиями природоохранного законодательства.

Основной целью программы является:

Повышение доступности жилья, комфортности проживания в муниципальном районе «Сосногорск». Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск», в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;

2. Повышение качества условий проживания граждан, надежности и доступности коммунальных услуг для населения;

3. Улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;

4. Улучшение благоустройства населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск».

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», подпрограмм муниципальной программы и их значения представлены в Таблице 1;

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» представлен в Таблице 2;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом межбюджетных трансфертов) (рублей) представлено в Таблице 3;

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск», республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» (рублей) представлен в Таблице 4;

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» на 2019 год представлен в Таблице 5;

[Сведения](consultantplus://offline/ref=D4393D5C8103497695118BFB647EDC0974CD899C56B5732AB1E6F2185A433183E11ADF0D6C37A5FB73B8J7N8L) о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» представлены в Таблице 6.

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Сосногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители подпрограммы 1 | - |
| Участники  Подпрограммы 1 | - |
| Подпрограммно-целевые инструменты подпрограммы 1 | - |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения муниципального образования муниципального района «Сосногорск», в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.  2. Содействие в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 1 | По задаче 1:  1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат (семей, в год).  1.2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений (человек, в год).  1.3. Количество ветеранов боевых действий и инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений (человек, в год).  По задаче 2:  2.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета (семей, в год).  2.2. Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках законодательства Республики Коми (семей, в год). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 42 857 076,00 рублей, в том числе:  2019 год – 15 917 292,00 рублей;  2020 год – 13 469 892,00 рублей;  2021 год – 13 469 892,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | По результатам реализации подпрограммы 1 планируется достижение к 2021 году следующих конечных результатов:  1. Увеличить количество граждан, улучшивших свои жилищные условия за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсаций из бюджетов всех уровней. |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального района «Сосногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители подпрограммы 2 | 1. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»; |
| Участники  подпрограммы 2 | 1. Администрация городского поселения «Нижний Одес»;  2. Администрация городского поселения «Войвож»;  3. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;  4. Ресурсоснабжающие организации коммунального комплекса. |
| Подпрограммно-целевые инструменты подпрограммы 2 | - |
| Цель  подпрограммы 2 | Повышение качества условий проживания граждан, надежности и доступности коммунальных услуг для населения. |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Расселение аварийного жилищного фонда, улучшение технического состояния существующего жилищного фонда.  2. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2 | По задаче 1:  1.1. Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда (чел., с нарастающим итогом в год);  1.2. Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту (ед., нарастающим итогом);  1.4. Доля утвержденной градостроительной документации по планировке территорий МО МР «Сосногорск» от общего количества запланированной к утверждению (% в год).  По задаче 2:  2.1. Число аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов МО МР "Сосногорск" (ед./км в год)  2.2. Соответствие качества услуг нормативным требованиям (отношение количества проб, соответствующих нормативам, общему количеству проб): водоснабжение, водоотведение (%) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Срок реализации программы – 2019-2021 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы:  всего – 200 000,00 рублей, в том числе по годам:  2019 год – 200 000,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | По результатам реализации подпрограммы 2 к 2021 году планируется достижение следующих конечных результатов:  1. Обеспечение переселения 5 граждан из аварийного жилищного фонда;  2. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества собственников жилья в 12 многоквартирных домах;  3. Завершение экспертизы проектно-сметной документации объекта незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом по ул. Советская в г. Сосногорске  3. Повышение уровня обеспеченности населенных пунктов МО МР "Сосногорск" водопроводными, водоочистными сооружениями, сооружениями водоотведения и очистки сточных вод, газоснабжением. |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Сосногорск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 3 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители  подпрограммы 3 (соисполнитель Программы) | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники Подпрограммы 3 | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» |
| Подпрограммно - целевые инструменты подпрограммы 3 | - |
| Цель подпрограммы 3 | Улучшение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТБО поселений;  2. Создание системы по раздельному сбору ТБО. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 3 | По задаче 1:  1.1. Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (%);  1.2. Удельный вес выполненных мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов (%.);  По задаче 2:  1.1. Количество заключенных договоров с организациями на вывоз и утилизацию ТБО (ед.);  1.2. Количество публикаций в средствах массовой информации на тему организации и пропаганды раздельного сбора отходов (ед.). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы всего 0,00 рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | По результатам реализации подпрограммы 4 к 2021 году планируется достижение следующих конечных результатов:  1) Подготовка технической документации по строительству межпоселенческого полигона;  2) Проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов;  3) Создание системы по раздельному сбору ТБО на территории муниципального образования городского поселения «Сосногорск». |

ПАСПОРТ

Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск»»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы 4 (Соисполнители Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники подпрограммы 4 | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | - |
| Цель подпрограммы 4 | Улучшение благоустройства населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск». |
| Задачи подпрограммы 4 | 1. Создание условий для массового отдыха жителей и организация мест массового отдыха населения |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 4 | По задаче 1:  1.1. Удельный вес выполненных мероприятий по улучшению технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства (% в год);   * 1. 1.2. Количество отловленных безнадзорных животных (ед. в год);   1.3. Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства (ед. в год). |
| Сроки реализации подпрограммы 4 | 2019-2021 годы |
| Объемы и  источники финансирования подпрограммы 4 | Общий объем средств, направляемый на реализацию подпрограммы всего 2 501 908,00 рублей, в том числе по годам:  2019 год – 878 132,00 рублей;  2020 год – 811 888,00 рублей.  2021 год – 811 888,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы 4 | По результатам реализации подпрограммы 4 к 2020 году планируется достижение следующих конечных результатов:  - обеспечение комплекса мер по благоустройству территории муниципального района «Сосногорск», включая приведение в нормативное состояние наружного освещения на территории муниципального района «Сосногорск», улучшить условия массового отдыха жителей и организовать обустройство мест массового отдыха населения.  - приведение в нормативное состояние объектов благоустройства в рамках реализации народных проектов в сфере благоустройства |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 5 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнитель продпрограммы 5 | 1. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Участники  Подпрограммы 5 | 1. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» |
| Подпрограммно - целевые инструменты подпрограммы 5 | - |
| Цель подпрограммы 5 | Обеспечение реализации подпрограмм и мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками. |
| Задачи подпрограммы 5 | 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 5 | - |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 79 773 782,00 рублей, в том числе по годам:  2019 год – 29 380 869,00 рублей;  2020 год – 26 499 089,00 рублей.  2021 год – 23 893 824,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | По результатам реализации подпрограммы 5 к 2021 году планируется достижение следующих конечных результатов:  Обеспечение выполнения задач программы и достижения, предусмотренных программой и подпрограммами значений показателей (индикаторов). |

Приложение к муниципальной

программе муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Таблица 1

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», подпрограмм муниципальной программы и их значения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель, (индикатор)  наименование | Ед.  изм. | Значение показателей (индикаторов) | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | | | | | |
| Цель программы: Повышение доступности жилья, комфортности проживания граждан в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | | |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту от запланированного количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся | % | 3,83 | 3,84 | 3,85 |
| Подпрограмма 1: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Сосногорск» | | | | | |
| Задача 1: Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | | | | | |
| 1.1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | Семей в год | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | Человек в год | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.3 | Количество ветеранов боевых действий и инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений | Человек в год | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2: Содействие в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | | | | | |
| 1.2.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета | Семей в год | 2 | 2 | 2 |
| 1.2.2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств республиканского бюджета Республики Коми | Семей в год | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 2: Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального района «Сосногорск» | | | | | |
| Задача 1: Расселение аварийного жилищного фонда, улучшение технического состояния существующего жилищного фонда | | | | | |
| 2.1.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда | чел., нарастающим итогом | 0 | 5 | 10 |
| 2.1.2 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту | ед. нарастающим итогом | 11 | 12 | 13 |
| 2.1.4 | Доля утвержденной градостроительной документации по планировке территорий МО МР «Сосногорск» от общего количества запланированной к утверждению | % в год | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | | | | | |
| 2.2.1 | Число аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов МО МР "Сосногорск" | ед./км в год | 6 | 6 | 5 |
| 2.2.2 | Соответствие качества услуг нормативным требованиям (отношение количества проб, соответствующих нормативам, общему количеству проб): |  |  |  |  |
|  | - водоснабжение | % | 87 | 87 | 88 |
|  | - водоотведение | % | 84 | 84 | 85 |
| Подпрограмма 3: «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Сосногорск». | | | | | |
| Задача 1: Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТБО поселений | | | | | |
| 3.1.1 | Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2 | Удельный вес выполненных мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2: Создание систем по раздельному сбору ТБО | | | | | |
| 3.2.1 | Количество заключенных договоров с организациями на вывоз и утилизацию ТБО (ед.); | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.2.2 | Количество публикаций в средствах массовой информации на тему организации и пропаганды раздельного сбора отходов (ед.). | ед. | 12 | 12 | 12 |
| Подпрограмма 4: «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | | |
| Задача 1: Создание условий для массового отдыха жителей и организация мест массового отдыха населения | | | | | |
| 4.1.1 | Удельный вес выполненных мероприятий по улучшению технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства | % в год | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.2 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. в год | 200 | 200 | 200 |
| 4.1.3 | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства | ед. в год | 2 | 0 | 0 |

Таблица 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | | | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | | Основные направления реализации | | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 |
| Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 Оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей | | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, включенным в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат | | | Заключение соглашения между администрацией муниципального района «Сосногорск» и Министерством науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, вручение молодым семьям свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения | | Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат |
| 2 | 1.1.2 Оказание государственной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | | | Заключение соглашения между администрацией муниципального района «Сосногорск» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении субсидии на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; проведение работы по приобретению жилых помещений на вторичном рынке жилья | | Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений |
| 3 | 1.1.3 Оказание поддержки в обеспечении жилыми помещениями ветеранов боевых действий и инвалидов | | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Обеспечение жильем ветеранов боевых действий и инвалидов, включенных в список нуждающихся | | | Заключение соглашения между администрацией муниципального района «Сосногорск» и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми о предоставлении субсидии на обеспечение жилыми помещениями ветеранов боевых действий и инвалидов, вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения | | Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, количество ветеранов боевых действий и инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений |
| Задача 2: Содействие в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.2.1 Оказание поддержки в улучшении жилищных условий граждан в рамках федерального законодательства | | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Ежегодное направление учетных дел граждан, состоящих на учете в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F73DAFD34E85D5EE017F5BE072FC12D0DF1EDBF3749E5DFC34C87F7D489DEBFA29B2E4880859HBd2J) «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми. | | | Формирование:  - списка граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по состоянию на 1 января текущего года;  - сводного списка граждан-участников основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на планируемый год по категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; направление в Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми | | Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета |
| 5 | 1.2.2 Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан в рамках законодательства Республики Коми | | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Ежегодное направление учетных дел граждан состоящих на учете нуждающихся в Министерство экономики Республики Коми | | | Формирование учетных дел и списков граждан, имеющих право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, направление в Министерство экономики Республики Коми | | Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств республиканского бюджета Республики Коми |
| Подпрограмма 2: Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Расселение аварийного жилищного фонда, улучшение технического состояния существующего жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2.1.1 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Включение многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года на территории муниципального района "Сосногорск" в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., реализуемое и финансируемое с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда |
| 7 | 2.1.2 Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального района "Сосногорск" в 2019 году | | | Реализация региональной [программы](consultantplus://offline/ref=BE412DF92822FA1E8FBD4D5985BF6E0059225D43584A742649A76C7769985616343D44C92054584DB817964BN9L2H) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального района «Сосногорск» на 2015 - 2044 годы за счет различных источников, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми, в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы проведения капремонта многоквартирных домов в Республике Коми на соответствующий год | | Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту от запланированного количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на текущий год, количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту; |
| 8 | 2.1.3 Создание условий для комфортного проживания граждан | | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорск» , Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Завершение экспертизы проектно-сметной документации объекта незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом по ул. Советская в г. Сосногорске, готовая проектно-сметная документация на внутрипоселковый газопровод пст. Поляна | | | Организация мероприятий по прохождению экспертизы проектно-сметной документации объекта незавершенного строительства под многоквартирный жилой дом по ул. Советская в г. Сосногорске, организация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на внутрипоселковый газопровод пст. Поляна | | Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту от запланированного количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на текущий год , количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту; доля газифицированных населенных пунктов муниципального района «Сосногорск» от общего количества населенных пунктов |
| 9 | 2.1.4 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований | | Администрация муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Утверждение градостроительной документации по планировке территорий МО МР «Сосногорск» | | | Заключение соглашения на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на проведение работ по подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений | | Доля утвержденной градостроительной документации по планировке территорий МО МР «Сосногорск» от общего количества запланированной к утверждению |
| Задача 2: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.2.1 Обеспечение своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе осенне-зимний период | | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Снижение аварийности коммунальной системы, надежное предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг во весь осенне-зимний период | | | Проведение мониторинга хода подготовки к работе в зимний период ресурсоснабжающих и управляющих организаций, получение паспортов готовности, ежегодно | | Число аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов МО МР "Сосногорск" |
| 11 | 2.2.2 Мониторинг качества отобранных проб воды и сточных вод | | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Соблюдение экологических требований при предоставлении услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.  Минимальное негативное воздействие на окружающую среду | | | Проведение мониторинга качества отобранных проб воды и сточных вод | | Соответствие качества услуг нормативным требованиям (отношение количества проб, соответствующих нормативам, общему количеству проб): водоснабжение. водоотведение |
| Подпрограмма 3: Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТБО поселений | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.1.1 Строительство межпоселенческого полигона бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» | | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | | | 2019-2021 | Подготовлена техническая документация по строительству межпоселенческого полигона | | | Организация работы и финансирование мероприятий по подготовке проектно-сметной документации объекта размещения | | Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов |
| 15 | 3.1.2 Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов | | Управление ЖКХ администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Разработан и утвержден план реализации мероприятий по рекультивации ликвидации объектов размещения отходов | | | Разработка плана мероприятий по рекультивации ликвидации объектов размещения отходов | | Удельный вес выполненных мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов |
| Задача 2: Создание систем по раздельному сбору ТБО | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.2.1 Создание системы по раздельному сбору ТБО | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Заключен договор с организацией по вывозу и утилизации ТБО,  Информатизация населения на тему организации и пропаганды раздельного сбора отходов | | | Реализация мероприятий по подготовке к конкурсной документации по выбору организации для вывоза и утилизации ТБО,  проведение мероприятий по информатизации населения на тему организации и пропаганды раздельного сбора отходов | | Количество заключенных договоров с организациями на вывоз и утилизацию,  количество публикаций в средствах массовой информации на тему организации и пропаганды раздельного сбора отходов (ед.) |
| Подпрограмма 4: Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Создание условий для массового отдыха жителей и организация мест массового отдыха населения | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4.1.1 Выполнение мероприятий по улучшению технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Повышение технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства | | | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | | Удельный вес выполненных мероприятий улучшению технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства |
| 18 | 4.1.2 Отлов и содержание безнадзорных животных | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Снижение количества безнадзорных животных | | | Заключение соглашения на предоставление субвенции из республиканского бюджета Республики Коми на отлов и содержание безнадзорных животных, организация работы отлову и содержанию безнадзорных животных | | Количество отловленных безнадзорных животных |
| 19 | 4.1.3 Выполнение мероприятий по реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках «Народного бюджета» | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Приведение в нормативное состояние объекта благоустройства: зоны отдыха в пст. Поляна, зоны отдыха по ул. Центральная пст. Верхнеижемский | | | Организация работы и софинансирование из местного бюджета народных проектов в сфере благоустройства | | Количество реализованных народных проектов. |
| 20 | 4.1.4 Выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | | | 2019-2021 | Уменьшение площади земельных участков, занимаемых борщевиком | | | Разработка плана реализации мероприятий по борьбе с борщевиком | | Удельный вес выполненных мероприятий улучшению технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства |
| Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 5.1.1 Организация и координация деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» в рамках установленных полномочий по реализации программы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2019-2021 | | | Обеспечение выполнения задач программы и достижение предусмотренных программой и подпрограммами значений индикаторов | Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | | - | |
| 22 | | 5.1.2 Осуществление переданных государственных полномочий | | Комитет муниципального района «Сосногорск» | 2019-2021 | | | Обеспечение выполнения задач программы и достижение предусмотренных программой и подпрограммами значений индикаторов | Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | | - | |
| 23 | | 5.1.3. Организация и координация деятельности МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» в рамках установленных полномочий по реализации программы | | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 2019-2021 | | | Обеспечение выполнения задач программы и достижение предусмотренных программой и подпрограммами значений индикаторов | Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | | - | |

Таблица 3

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом межбюджетных трансфертов) (рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,   основного мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнители | Расходы (руб.), годы | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | | 9 | |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие жилищно-коммунального комплекса»** | **Всего:** | **46 376 293,00** | **40 780 869,00** | | **38 175 604,00** | |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 20 869 813,00 | 18 624 400,00 | | 16 843 149,00 | |
| Соисполнитель 1: Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 16 350 779,00 | 13 916 336,00 | | 13 916 336,00 | |
| Соисполнитель 2: Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Соисполнитель 3: МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 9 155 701,00 | 8 240 133,00 | | 7 416 119,00 | |
| Соисполнитель 4: Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Соисполнитель 5: Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | Соисполнитель 6: Администрация муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Подпрограмма 1** | **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Сосногорск»** | **Всего:** | **15 917 292,00** | **13 469 892,00** | | **13 469 892,00** | |
| Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 15 917 292,00 | 13 469 892,00 | | 13 469 892,00 | |
| Основное  мероприятие 1.1.1 | Оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 1 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оказание государственной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 11 579 300,00 | 10 131 900,00 | | 10 131 900,00 | |
| Основное  мероприятие 1.1.3 | Оказание поддержки в обеспечении жилыми помещениями ветеранов боевых действий и инвалидов | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 3 337 992,00 | 3 337 992,00 | | 3 337 992,00 | |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Оказание поддержки в улучшении жилищных условий граждан в рамках федерального законодательства | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 1.2.2. | Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан в рамках законодательства Республики Коми | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Подпрограмма 2** | **Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального района «Сосногорск»** | **Всего:** | **200 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |
| Администрация муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 2.1.2 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 2.1.3. | Создание условий для комфортного проживания граждан | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 2.1.4. | Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 2.2.1. | Обеспечение своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе осенне-зимний период | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 2.2.2. | Мониторинг качества отобранных проб воды и сточных вод | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Подпрограмма 3** | **Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Сосногорск»** | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Администрация муниципального района «Сосногорск». | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 3.1.1 | Строительство межпоселенческого полигона бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 3.1.2 | Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | Создание системы по раздельному сбору ТБО. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Подпрограмма 4** | **Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск»** | **Всего:** | **878 132,00** | **811 888,00** | | **811 888,00** | |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 878 132,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Администрация муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 4.1.1 | Выполнение мероприятий по улучшению технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Администрация муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 4.1.2 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 810 132,00 | 811 888,00 | | 811 888,00 | |
| Основное  мероприятие 4.1.3 | Выполнение мероприятий по реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках «Народного бюджета» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 68 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Основное  мероприятие 4.1.4 | Выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Подпрограмма 5** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **Всего:** | **29 380 869,00** | **26 499 089,00** | | **23 893 824,00** | |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 19 791 681,00 | 17 812 512,00 | | 16 031 261,00 | |
| Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 433 487,00 | 446 444,00 | | 446 444,00 | |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» в рамках установленных полномочий по реализации программы | 9 155 701,00 | 8 240 133,00 | | 7 416 119,00 | |
| Основное  мероприятие 5.1.1 | Организация и координация деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» в рамках установленных полномочий по реализации программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 19 791 681,00 | 17 812 512,00 | | 16 031 261,00 | |
| Основное  мероприятие 5.1.2 | Осуществление переданных государственных полномочий | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» | 433 487,00 | 446 444,00 | | 446 444,00 | |
| Основное  мероприятие 5.1.3 | Организация и координация деятельности МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» в рамках установленных полномочий по реализации программы | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» в рамках установленных полномочий по реализации программы | 9 155 701,00 | 8 240 133,00 | | 7 416 119,00 | |

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск», республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» (рублей)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия. | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы. | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие жилищно-коммунального комплекса»** | **Всего:** | **46 376 293,00** | **40 780 869,00** | **38 175 604,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 29 947 382,00 | 26 052 645,00 | 23 447 380,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 12 822 919,00 | 11 390 232,00 | 11 390 232,00 |
| Федеральный бюджет | 3 337 992,00 | 3 337 992,00 | 3 337 992,00 |
| Бюджеты городских поселений | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 1** | **Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Сосногорск»** | **Всего:** | **15 917 292,00** | **13 469 892,00** | **13 469 892,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 11 579 300,00 | 10 131 900,00 | 10 131 900,00 |
| Федеральный бюджет | 3 337 992,00 | 3 337 992,00 | 3 337 992,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.1.1. | Оказание поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей | **Всего:** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оказание государственной поддержки в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | **Всего:** | **11 579 300,00** | **10 131 900,00** | **10 131 900,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 11 579 300,00 | 10 131 900,00 | 10 131 900,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.1.3 | Оказание поддержки в обеспечении жилыми помещениями ветеранов боевых действий и инвалидов | **Всего:** | **3 337 992,00** | **3 337 992,00** | **3 337 992,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 3 337 992,00 | 3 337 992,00 | 3 337 992,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.2.1. | Оказание поддержки в улучшении жилищных условий граждан в рамках федерального законодательства | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 1.2.2 | Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан в рамках законодательства Республики Коми | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального района «Сосногорск»** | **Всего:** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.1.2. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений |  |  |  |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.1.3. | Создание условий для комфортного проживания граждан | **Всего:** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.1.4. | Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.2.1. | Обеспечение своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе осенне-зимний период | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 2.2.2. | Мониторинг качества отобранных проб воды и сточных вод | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3** | **Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Сосногорск»** | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 3.1.1. | Строительство межпоселенческого полигона бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района «Сосногорск» | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 3.1.2 | Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | Создание системы по раздельному сбору ТБО | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4** | **Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск»** | **Всего:** | **878 132,00** | **811 888,00** | **811 888,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 810 132,00 | 811 888,00 | 811 888,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 68 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 4.1.1. | Выполнение мероприятий по улучшению технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 4.1.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | **Всего:** | **810 132,00** | **811 888,00** | **811 888,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 810 132,00 | 811 888,00 | 811 888,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 4.1.3. | Выполнение мероприятий по реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках «Народного бюджета» | **Всего:** | **68 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 4.1.4. | Выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 5** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | **Всего:** | **29 380 869,00** | **26 499 089,00** | **23 893 824,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 28 947 382,00 | 26 052 645,00 | 23 447 380,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 433 487,00 | 446 444,00 | 446 444,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 5.1.1. | Организация и координация деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» в рамках установленных полномочий по реализации программы | **Всего:** | **19 791 681,00** | **17 812 512,00** | **16 031 261,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 19 791 681,00 | 17 812 512,00 | 16 031 261,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие 5.1.2. | Осуществление переданных государственных полномочий | **Всего:** | **433 487,00** | **446 444,00** | **446 444,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 433 487,00 | 446 444,00 | 446 444,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие5.1.3. | Организация и координация деятельности МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска» в рамках установленных полномочий по реализации программы | Всего: | **9 155 701,00** | **8 240 133,00** | **7 416 119,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 9 155 701,00 | 8 240 133,00 | 7 416 119,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6

[**Сведения**](consultantplus://offline/ref=D4393D5C8103497695118BFB647EDC0974CD899C56B5732AB1E6F2185A433183E11ADF0D6C37A5FB73B8J7N8L) **о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной**

**программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование целевого индикатора и показателя (единица измерения, периодичность)** | **Источник информации** | **Расчет целевого индикатора и показателя** | **Ответственный исполнитель за сбор данных по целевому индикатору и показателю** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | | | | |
| Цель программы: Повышение доступности жилья, комфортности проживания граждан в муниципальном районе «Сосногорск» | | | | |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту от запланированного количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на текущий год, (в %) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель определяется как отношение количества многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту в текущем году к общему количеству запланированных многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на текущий год | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 2. | Доля граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, (в %) | Информация Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель определяется как отношение количества граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в текущем году к общей численности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся на текущий год | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Подпрограмма 1: «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района «Сосногорск» | | | | |
| Задача 1: Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат, (семей в год) | Информация Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель исчисляется количеством молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 1.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, (человек в год) | Информация Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель исчисляется количеством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 1.3. | Количество ветеранов боевых действий и инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений, (человек в год) | Информация Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель исчисляется количеством ветеранов боевых действий и инвалидов, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 2: Содействие в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | | | | |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, (семей в год) | Информация Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель исчисляется количеством семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 2.2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств республиканского бюджета Республики Коми, (семей в год) | Информация Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель исчисляется количеством семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств республиканского бюджета Республики Коми | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Подпрограмма 2: Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального района «Сосногорск» | | | | |
| Задача 1: Расселение аварийного жилищного фонда, улучшение технического состояния существующего жилищного фонда | | | | |
| 1.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда, (человек, с нарастающим итогом) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель исчисляется количеством граждан, переселенных из аварийного жилого фонда в рамках программы переселения граждан | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 1.2 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту, (ед. нарастающим итогом) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель исчисляется количеством многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с краткосрочными планами реализации региональных программ капремонта и капитальному ремонту, ремонту жилых помещений в рамках Госпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 1.3 | Доля утвержденной градостроительной документации по планировке территорий МО МР «Сосногорск» от общего количества запланированной к утверждению | Информация Комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель исчисляется отношением утвержденной градостроительной документации по планировке территорий МО МР «Сосногорск» к общему количеству запланированной к утверждению | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 2: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | | | | |
| 2.1. | Число аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов МО МР "Сосногорск" (ед./км в год) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель рассчитывается путем сложения значений показателя «Число аварий в системах теплоснабжения», «Число аварий в системах водоснабжения», «Число аварий в системах во-доотведения». Методологические пояснения: Под авариями на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях подразумевается повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более. Под авариями на водопроводных сооружениях и канализациях подразумевается повреждение или выходиз строя систем водоснабжения, канализации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 2.2. | Соответствие качества услуг нормативным требованиям (отношение количества проб, соответствующих нормативам, общему количеству проб): водоснабжение, водоотведение (%) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель определяется отношением количества отобранных проб, соответствующих нормативам, общему количеству отобранных проб | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Подпрограмма 3: «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | | | | |
| Задача 1: Ликвидация и рекультивация несанкционированных объектов размещения ТБО поселений | | | | |
| 1.1 | Удельный вес выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов (%) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель определяется как отношение выполненных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов к общему числу запланированных мероприятий по строительству и введению в эксплуатацию полигонов твердых бытовых и промышленных отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 1.2 | Удельный вес выполненных мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов (%.) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель определяется как отношение выполненных мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов к общему числу запланированных мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Задача 2: Создание систем по раздельному сбору ТБО | | | | |
| 2.1 | Количество заключенных договоров с организациями на вывоз и утилизацию ТБО (ед.) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель исчисляется количеством заключенных договоров с организациями на вывоз и утилизацию ТБО | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 2.2 | Количество публикаций в средствах массовой информации на тему организации и пропаганды раздельного сбора отходов (ед.) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель исчисляется количеством публикаций в средствах массовой информации на тему организации и пропаганды раздельного сбора отходов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Подпрограмма 4: «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального района «Сосногорск» | | | | |
| Задача 1: Создание условий для массового отдыха жителей и организация мест массового отдыха населения | | | | |
| 1.1 | Удельный вес выполненных мероприятий по улучшению технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства (% в год) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель определяется как отношение выполненных мероприятий по улучшению технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства к общему числу запланированных мероприятий по улучшению технического, санитарного состояния объектов внешнего благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 1.2. | Количество отловленных безнадзорных животных | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель определяется количеством отловленных безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 1.3 | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, (ед. в год) | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа  муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Показатель определяется количеством реализованных проектов в сфере благоустройства в текущем году | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |